**División de tareas KeyVibe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAREAS | ESTADO | PRE REQUISITO | RESPONSABLES | SEMANA |
| 1. Elaboración de cuestionario. | COMPLETO | - | a,b,c,d | 1 |
| 1. División del equipo de trabajo. | COMPLETO | - | a,b,c,d | 2 |
| 1. Elaboración de presupuesto | COMPLETO | 1 | a,b,c,d | 2 |
| 1. Elaboración de árbol de navegación | COMPLETO | 1 | a,b,c,d | 4 |
| 1. Diseño funcional: |  |  |  | 5 |
| * 1. Diseño funcional del home | COMPLETO | 4 | a |  |
| * 1. Diseño funcional M&P | COMPLETO | 4 | c |  |
| * 1. Diseño funcional Servicios | COMPLETO | 4 | b |  |
| * 1. Diseño funcional Caprichos | COMPLETO | 4 | d |  |
| * 1. Diseño funcional ¿Qué se te antoja? | COMPLETO | 4 | b |  |
| * 1. Diseño funcional Regístrate | COMPLETO | 4 | c |  |
| * 1. Diseño funcional Comentarios | COMPLETO | 4 | a |  |
| * 1. Diseño funcional Contáctenos | COMPLETO | 4 | d |  |
| 1. Diseño artístico: |  |  |  | 6 |
| * 1. Elección y edición de fotos | EN PROCESO | 1 | a |  |
| 1. 1ERA PRESENTACIÓN PARCIAL DEL PROYECTO: |  |  |  | 7 |
| * 1. Elaboración de Slides. | EN ESPERA | 5 | a,b,c,d |  |
| * 1. Presentación Diseño Funcional completo. | EN ESPERA | 5 | a.b,c,d |  |
| 1. Implementación HTML |  |  |  | 9 |
| * 1. Implementación HTML menú | EN ESPERA | 5 | a |  |
| * 1. Implementación HTML funcional del home | EN ESPERA | 5 | c |  |
| * 1. Implementación HTML M&P | EN ESPERA | 5 | b |  |
| * 1. Implementación HTML Servicios | EN ESPERA | 5 | d |  |
| * 1. Implementación HTML Caprichos | EN ESPERA | 5 | b |  |
| * 1. Implementación HTML ¿Qué se te antoja? | EN ESPERA | 5 | c |  |
| * 1. Implementación HTML Regístrate | EN ESPERA | 5 | a |  |
| * 1. Implementación HTML Comentarios | EN ESPERA | 5 | d |  |
| * 1. Implementación HTML Contáctenos | EN ESPERA | 5 | a |  |
| 1. 2DA PRESENTACIÓN PARCIAL DEL PROYECTO: |  |  |  | 10 |
| * 1. Elaboración de Slides. | EN ESPERA | 8 | a,b,c,d |  |
| * 1. Presentación HTML completo. | EN ESPERA | 8 | a,b,c,d |  |
| 1. Implementación JAVASCRIPT | EN ESPERA | 8 | b | 11 |
| 1. Revisión general del proyecto | EN ESPERA | 10 | d | 12 |
| * 1. Publicación proyecto GitHub | EN ESPERA | 11 | d | 12 |
| * 1. Exposición Gerencial |  |  |  | 13 |
| * + 1. Elaboración de Slides. | EN ESPERA | 10 | a,b,c,d |  |
| * + 1. Presentación de requerimientos y funcionalidades del website | EN ESPERA | 11 | a,b,c,d |  |
| * 1. Exposición Técnica |  |  |  | 13 |
| * + 1. Elaboración de Slides. | EN ESPERA | 11 | a,b,c,d |  |
| * + 1. Presentación de código del website (HTML y JavaScript) | EN ESPERA | 11 | a,b,c,d |  |
| 1. Publicación del website. | EN ESPERA | 11 | d | 13 |

**Leyenda:**

|  |  |
| --- | --- |
| Empleado | Código |
| Ricardo Bárcena | a |
| Kevin Orrillo | b |
| Betsy Peña | c |
| Brian Vera | d |